KaiVoxx FG

Sistema de detección de fraude en facturación y pagos

KaiVoxx FG - Sistema de detección de fraude en facturación y pagos

Elaborado por: Camilo Andrés Osorio Mejía

Equipo: Grupo por definir

Registro de riesgos

Camilo Andrés Osorio Mejía

KaiVoxx FG

Este registro se usa para hacer seguimiento operativo de los riesgos: estado, fase, responsable y acciones de seguimiento.

| ID | Estado | Fase | Responsable | Acción de seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Abierto | Descubierto | Contabilidad | Validar datos de entrada y definir plantillas de carga. |
| R-02 | En análisis | Piloto | Auditoría | Reducir ruido en alertas y definir umbrales iniciales. |
| R-03 | Planificado | Diseño | TI | Acordar contrato de integración con ERP y plan de pruebas. |
| R-04 | Abierto | Adopción | Gerencia | Diseñar plan de capacitación y comunicación. |
| R-05 | Abierto | Diseño | Seguridad / TI | Definir RBAC, cifrado y procedimiento de respaldo. |
| R-06 | Mitigado | Pruebas | DevOps | Activar monitoreo y dimensionamiento escalable. |

# Historial de actualización

| Versión | Fecha | Cambio realizado |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Inicial | Identificación y clasificación de riesgos base. |
| v1.1 | Seguimiento | Ajuste de probabilidad e impacto tras revisión del piloto. |
| v1.2 | Cierre | Riesgos tratados y pendientes documentados para entrega. |